




運営マニュアル	Comment by 窪田 隼人: ★ここに書き込むかは別としてその他検討すべき事項
・市に問合せがあった場合に回答できるよう、初日、何時から規制を準備し、何時から規制を開始するのか、最終日、何にから既成解除に向けた撤去作業を開始して、何時頃に1車線開放、何時頃に完全開放か等、準備・撤収時のOCの動きを詳しく示すこと

















令和8年5月
彦根市都市計画課	Comment by 窪田 隼人: ★警察現場立ち合い結果
・中央分離帯に埋蔵物がある可能性あり（立ち合い後、県にも確認済み）。深さは不明。普段、土被り65cm～85cmは確保するよう指導してるとのことだったので、それより浅く打ち込む。（浅めになるため2本打ち込んで門型にする予定）
（株）オリエンタルコンサルタンツ
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[bookmark: _Toc229573179]ファニチャーの設置
社会実験期間中に設置するファニチャーの一覧を下表に、配置計画をP２に示す。
表 1‑1　社会実験設置物一覧表

	No.
	設置物
	規格
	数量
	写真
	備考

	①
	椅子A
	W180cm
D50cm
H40cm
	8個
	[image: ]



	彦根市の備品
雨天時はブルーシートで覆う

	②
	テーブルA
	W125cm
D60cm
H70cm
	５個
	[image: ]
	OC備品（本部用１個、利用者用４個）
土嚢での固定

	③
	椅子B
	W183cm
D28cm
H42cm
	２個
	[image: ]
	OC備品（本部用１個、利用者用１個）
土嚢での固定

	④
	テーブルB
	W180.5cm
D75.5cm
H73cm
	1個
	[image: ]
	OC備品
土嚢での固定

	⑤
	テーブルC
	W125cm
D60cm
H70cm
	２個
	[image: ]
	OC備品
土嚢での固定

	⑥
	椅子C
	－
	10個
	[image: ]
	OC備品
土嚢での固定

	⑦
	椅子D
	―
	27個
（丸:7
角:20）
	[image: ]



	OC備品

	⑧
	パラソル付テーブル・椅子
	―
	５セット
	―
	24日の16:30～17:00に市で運搬

	⑨
	芝生シート
	２ｍ×５ｍ
	３個
	―
	OC備品
両面テープ、土嚢で固定




· ファニチャー設置図
[image: ]5/30（土）以外
・市の椅子３つのみダイハツ実施場所とチョークアート実施場所の間に配置
・チョークアート区画内に本部用にテーブルB・椅子Bを配置（CSILeadのテント）
・区画③にその他備品を全て配置
・24日17:00頃にパラソル付きテーブル・椅子を追加配置

[image: ]5/30（土）
・区画③のみ変更点あり
・区画③の横断歩道左側スペースに設置できるファニチャーのみ設置
・それ以外のファニチャーは区画➀に移動



[bookmark: _Toc229573180]事業内容
タイムテーブル	Comment by 窪田 隼人: HP掲載用に時間ごとにどんな店舗・事業者が出店しているかが分かるタイムテーブルが欲しい（区画まで分けるかはお任せ）

	date
	day
	区画①
	区画②-1
	区画②-2
	区画③-1
	区画③-2
	区画③-3
	区画④-1
	区画④-2

	2026
	5
	23
	sat
	自転車置き場
	10:00～17:00
スローモビリティ
展示・試乗会
	10:00～16:00
キャンペーン、鉄道の仕事体験、ぬりえコーナー、写真撮影
10:00～17:00
チョークアート
	10:00～17:00
露店・キッチンカー
	10:00～21:00
飲食販売
10:00～16:00
マルシェ
10:00～17:00
キッズスペース
13:00～20:00
音楽ライブ
17:00～21:00
ビアガーデン
	10:30～	Comment by 石黒 壮真: 市が区画③あたりで実施したいと要望あり
⇒市への回答が必要
Openingイベント
	JR西日本
着替え場所

自転車置き場
	10:00～17:00	Comment by 窪田 隼人: ひこにゃんパネルはここもしくは区画５に設定
彦根市展示

	
	
	24
	sun
	
	10:00～17:00
スローモビリティ
展示・試乗会
	10:00～16:00
キャンペーン、鉄道の仕事体験、ぬりえコーナー、写真撮影
10:00～17:00
チョークアート
	10:00～17:00
露店・キッチンカー
	
	
	
	

	
	
	25
	mon
	
	10:00～17:00
スローモビリティ
展示・試乗会
	10:00～17:00
チョークアート
	10:00～16:00
露店・キッチンカー
	
	自転車置き場
	

	
	
	26
	tue
	
	10:00～17:00
スローモビリティ
展示・試乗会
	10:00～17:00
チョークアート
	10:00～16:00
露店・キッチンカー
	
	
	

	
	
	27
	wed
	
	
	10:00～17:00
チョークアート
	10:00～16:00
露店・キッチンカー
	
	
	10:00～17:00
彦根市展示

	
	
	28
	thu
	
	10:00～17:00
スローモビリティ
展示・試乗会
	10:00～17:00
チョークアート
	10:00～15:00
移動図書館
	10:00～16:00
露店・キッチンカー
	
	
	

	
	
	29
	fri
	
	10:00～17:00
スローモビリティ
展示・試乗会
	10:00～17:00
チョークアート
	10:00～16:00
露店・キッチンカー
	17:00～21:00
ビアガーデン
	
	
	

	
	
	30
	sat
	
	10:00～17:00
スローモビリティ
展示・試乗会
	10:00～16:30
滋賀県立大学ワークショップ
10:00～17:00
チョークアート
	10：00～17：00：スケートボード教室
10：30～14：30：バランスボール体験
10：30～16：00：トランポリン体験
	
	
	

	
	
	31
	sun
	
	10:00～17:00
スローモビリティ
展示・試乗会
	10:00～16:30
滋賀県立大学ワークショップ
10:00～17:00
チョークアート
	10:00～16:00：飲食販売
10:00～16:00：マルシェ
10:00～17:00：キッズスペース
	
	
	



配置計画
[image: ]【5/23（土）】
※チョークアート区画：駅側から８ｍ程度
JR西日本区画：幅６ｍ（テント２つ分）
滋賀ダイハツ区画：20ｍ程度（民家前にできるだけ進入しないよう注意）
サニーズは16時に車両搬出（OCにて安全確認）
※空いたスペースで滋賀県アメリカンフットボール連盟によるビラ配布実施（実施時は本部に声がけ）
[image: ]【5/24（日）】
※市がパラソル付きテーブル・椅子を16:30～17:00に市役所駐車場に運搬後、OCにて設置
サニーズは16時に車両搬出（OCにて安全確認）
※空いたスペースで滋賀県アメリカンフットボール連盟によるビラ配布実施（実施時は本部に声がけ）

[image: ]【5/25（月）】
※キッチンカー・露店の配置はp9を確認（当日誘導が必要）
　車両進入場所は市役所前の横断歩道から護国神社側及び市役所駐車場（防火水槽前エリア）
→車両進入スケジュールはp10~を確認（原則社会実験開始前と終了後のみ進入可）
※チョークアート区画は平日のみ15m幅
[image: ]【5/26（火）】



【5/27（水）】
[image: ]
【5/28（木）】
[image: ]


[image: ]【5/29（金）】
※露店が15時まで、16時からOnYourMarkがビアガーデン実施
※チョークアート区画縮小のため、県立大学が使用箇所は消す

[image: ]【5/30（土）】
※ファニチャーは区画➀に移動（詳細はp2を確認）
※県立大学区画は幅６ｍ
※空いたスペースで滋賀県アメリカンフットボール連盟によるビラ配布実施（実施時は本部に声がけ）


[image: ]【5/31（日）】
※ファニチャーの設置
※空いたスペースで滋賀県アメリカンフットボール連盟によるビラ配布実施（実施時は本部に声がけ）


[image: ]ランチ広場配置図



車両進入計画
[image: ]※5/30（土）のみ➁は車両通り抜け可：開放するフェンスの設置箇所
※開放する時間は各日の搬入・搬出時間に対応
：開放しないフェンスの設置箇所
➂
➁
➃
➀

※③の防火水槽横の駐車区画にはカラーコーンで囲んでいる
■5/23（土）
	進入場所
	事業者名
	搬入時間
	搬出時間
	台数

	➀
	滋賀県ダイハツ販売株式会社
	9:30
	17:00
	2

	
	JR西日本
	9:00
	16:00※➂
	１

	➂
	OnYourMark
	9:00
	22:00
	20

	➃
	サニーズ
	9:15
	16:00
	1


■5/24（日）
	進入場所
	事業者名
	搬入時間
	搬出時間
	台数

	➀
	滋賀県ダイハツ販売株式会社
	9:30
	17:00
	2

	
	JR西日本
	9:00
	16:00※➂
	１

	➂
	OnYourMark
	9:00
	22:00
	20

	➃
	サニーズ
	9:15
	16:00
	1


■5/25（月）
	進入場所
	事業者名
	搬入時間
	搬出時間
	台数

	➀
	滋賀県ダイハツ販売株式会社
	9:30
	17:00
	2

	➁
	カフェ夢工房if
	9:00
	―
	1

	
	ここっと珈琲店
	9:15
	―
	1

	➂
	魚匠庵　雅樂
	9:00
	―
	1

	
	リリーズキッチン
	9:15
	―
	1


■5/26（火）
	進入場所
	事業者名
	搬入時間
	搬出時間
	台数

	➀
	滋賀県ダイハツ販売株式会社
	9:30
	17:00
	2

	➁
	Bunateta
	9:00
	17:00
	１

	
	カフェ夢工房if
	9:00
	―
	１

	
	Teraitei
	9:15
	―
	１

	
	創作中華バル琉
	9:15
	17:00
	１

	➂
	魚匠庵　雅樂
	9:00
	―
	1

	
	リリーズキッチン
	9:15
	―
	1



■5/27（水）
	進入場所
	事業者名
	搬入時間
	搬出時間
	台数

	➁
	イチマルベーグル
	9:00
	―
	１

	
	Teraitei
	9:15
	―
	１

	
	創作中華バル琉
	9:15
	17:00
	１

	➂
	魚匠庵　雅樂
	9:00
	―
	1


■5/28（木）
	進入場所
	事業者名
	搬入時間
	搬出時間
	台数

	➀
	滋賀県ダイハツ販売株式会社
	9:30
	17:00
	2

	➁
	イチマルベーグル
	9:00
	―
	１

	
	カフェ夢工房if
	9:00
	―
	１

	
	Teraitei
	9:15
	―
	１

	
	創作中華バル琉
	9:15
	17:00
	１

	
	彦根麦酒
	9:15
	―
	１

	
	移動図書館たちばな号
	10:00
	15:00
	1

	➂
	魚匠庵　雅樂
	9:00
	―
	1

	
	リリーズキッチン
	9:15
	―
	1


■5/29（金）
	進入場所
	事業者名
	搬入時間
	搬出時間
	台数

	➀
	滋賀県ダイハツ販売株式会社
	9:30
	17:00
	2

	➁
	イチマルベーグル
	9:00
	―
	１

	
	カフェ夢工房if
	9:00
	―
	１

	
	Teraitei
	9:15
	―
	１

	
	彦根麦酒
	9:15
	―
	１

	
	ここっと珈琲店
	9:15
	―
	1

	➂
	リリーズキッチン
	9:15
	―
	1


■5/30（土）
	進入場所
	事業者名
	搬入時間
	搬出時間
	台数

	➀
	滋賀県ダイハツ販売株式会社
	9:30
	17:00
	2

	➁
	ハックルベリ―
	9:00
	17:00
	2

	
	NSP
	9:30
	―
	2

	
	香水麻未
	9:30
	―
	1


■5/31（日）
	進入場所
	事業者名
	搬入時間
	搬出時間
	台数

	➀
	滋賀県ダイハツ販売株式会社
	9:30
	17:00
	2

	➂
	OnYourMark
	9:00
	17:00
	20





事業者リスト	Comment by OC: 事業実施内容・実施時間掲載
	事業者名
	責任者
	連絡先
	実施内容
	実施日
	開始時間
	終了時間
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	ｔｅｒａｉｔｅｉ
	寺居裕香
	090-7111-3771
	テイクアウトテント
	5/26～29
	11:00
	14:00
	
	
	
	□
	□
	□
	□
	
	

	魚匠庵　雅樂
	北川友美
	080-3829-5691
	テイクアウトテント
	5/25～28
	10:00
	14:00
	
	
	□
	□
	□
	□
	
	
	

	彦根麦酒
	小島なぎさ
	070-4805-3682
090-9766-3413
	テイクアウトテント
	5/28,29
	10:00
	14:00
	
	
	
	
	
	□
	□
	
	

	Buna teta
	西田夕紀
	090-6482-2810
	キッチンカー
	5/26
	10:00
	16:00
	
	
	
	□
	
	
	
	
	

	カフェ夢工房ｉｆ
	片山祥子
	090-7886-8361
	テイクアウトテント
	5/25,26,28,29
	10:00
	15:00
	
	
	□
	□
	
	□
	□
	
	

	千成亭キッチン
	山田俊行
	080-3796-2448
	テイクアウトテント
	5/25～29
	10:00
	14:00
	
	
	□
	□
	□
	□
	□
	
	

	ここっと珈琲店
	鹿取良之
	090-5159-3678
	テイクアウトテント
	5/25,29
	10:00
	14:00
	
	
	□
	
	
	
	□
	
	

	リリーズキッチン
	田邉祥子
	080-1507-5533
	テイクアウトテント
	5/25,26,28,29
	10:00
	15:00
	
	
	□
	□
	
	□
	□
	
	

	イチマルベーグル
	小森悦示
	080-1485-2559
	テイクアウトテント
	5/27～29
	10:00
	14:00
	
	
	
	
	□
	□
	□
	
	

	中国料理　龍鱗
	黄
	080-9978-4858
	テイクアウトテント
	5/25
	10:00
	15:00
	
	
	□
	
	
	
	
	
	

	創作中華バル琉
	小林隼人
	090-5164-5288
	テイクアウトテント
	5/26,27,28
	10:00
	14:00
	
	
	
	□
	□
	□
	
	
	

	サニーズ彦根店
	竹内正紀
	090-1225-2349
	キッチンカー
	5/23,24
	10:00
	16:00
	□
	□
	
	
	
	
	
	
	

	OnYourMark
	忠田季空
	080-5706-7227
	飲食、ビアガーデン、キッズスペース、音楽ライブ、マルシェ
	5/23,24,29,31
	10:00
※29は17:00
	21:00
※29は16:00
	□
	□
	
	
	
	
	□
	
	□

	移動図書館
たちばな号
	彦根市立図書館西口
	0749-22-0649
	移動図書館
	5/28
	10:00
	15:00
	
	
	
	
	
	□
	
	
	

	ハックルベリー
	吉田勝典
	090-3614-1227
	スケートボード
	5/30
	10:00
	17:00
	
	
	
	
	
	
	
	□
	

	NSP
	中川大輔
	090-4931-6944
	トランポリン
	5/30
	10:30
	16:00
	
	
	
	
	
	
	
	□
	

	香水麻未
	香水麻未
	080-1191-5592
	バランスボール
	5/30
	10:30
	14:30
	
	
	
	
	
	
	
	□
	

	彦根市展示
	山本恭裕
（エンタテイメント課）
三尾次郎（文化財課）
山本武（人権政策課）
	市に連絡
	展示、物販、飲食
	5/23～31
	10:00
	17:00
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□
	□

	ダイハツ
	南　裕介
	070-2451-3712
	スローモビリティ試乗・展示
	5/23～26,
28～31
	10:00
	17:00
	□
	□
	□
	□
	
	□
	□
	□
	□

	JR西日本
	山下直之
	0749-52-6016
	アプリ入会キャンペーン、写真撮影、鉄道仕事体験、ぬり絵
	5/23,24
	10:00
	16:00
	□
	□
	
	
	
	
	
	
	

	滋賀県立大学
	堤友絵
	090-1098-3857
	くずし字栞作りワークショップ、地域博物館プロジェクト活動展示
	5/30,31
	10:00
	16:00
	
	
	
	
	
	
	
	□
	□


※③の防火水槽横の駐車区画にはカラーコーンで囲んでいるいるため、出庫時は元に戻すように周知する



[bookmark: _Toc227161685][bookmark: _Toc229573181]現場対応
1. 朝、出勤前（6:00）
・天気予報等を確認し、開催可否を判断（平均風速10m/s以上（強風）等）
・急遽中止の場合、原則前日21時までに出展者に連絡（Instagramでの広報、市に中止連絡）

現地に入ったら（初日は7:30現地入り、その他8:00）
・テーブルの設置、椅子・テーブル等の簡易清掃
・チョークの設置
・出展者受付（開始報告を促す）、事業者誘導
※出展予定者が来ない場合電話連絡等実施
・事業者にQRコード配布
※平日（各日100部）は飲食事業者のみに配布、土日（各日120部程度）は飲食事業者以外に配布予定（彦根市、移動図書館、県立大は配布不要）

社会実験実施中（10:00～17:00※23,24,29は～21:00）
・出展者の設置物等の安全面について確認
・ごみ拾い、定期的な清掃
・アンケート調査（利用者アンケート、区画②アンケート）の実施
・写真撮影、Instagramのアップ
・トラブルがないか巡回

社会実験実施後（17:00～※23,24,29は21:00～）
・出展者受付（完了報告を促す）
※連日出展する場合、置いたままの物の安全面確認
・本部テント畳む
・チョークの回収
・チョークアートの書く場所がなくなっていたら一部消す（水使用の旨を市に報告）
・翌日の天気確認
・落し物は交番に届ける
※夜間のコンテンツがある日、休日は守衛さんに終了報告
・土日のみトイレの簡易清掃


· 5/22（金）
・佐々木：OC備品運搬
・嶋寺：市のベンチ運搬
・窪田、石黒：現地にて運搬補助

· 5/31（日）
・佐々木、石黒：市のベンチ運搬→18:00に市に鍵返却

· 雨天時対応
・小上がり、市のベンチ、芝生にブルーシートをかける
・チョーク回収

· 荒天時対応
・風等で飛ぶものは回収
・場合によって撤収作業


[bookmark: _Toc227161686][bookmark: _Toc229573182]安全管理
・監督員（弊社スタッフ）は腕章を着用することとし、昼食中又は休憩中等、準備・現地巡回・片付け以外の時間帯には腕章を外す。
・監督員（弊社スタッフ）等は、毎朝各地点に集合後、設置物品の点検を行う。破損が見つかった場合はそのまま使用せず、修繕が可能な場合は対応する。
・社会実験設置物品については、強風等で転倒しないよう重しを設置する。
・各日の実験開始時及び終了時には、対象区域内を巡回し、異常がないことを確認する。異常が見つかった場合は速やかに管理技術者（窪田）へ連絡する。


[bookmark: _Toc227161684][bookmark: _Toc229573183]連絡体制
1. 連絡先
1 通常時の連絡体制
彦根市　都市計画課　
担当：大原　氏
TEL：0749-30-6124
㈱オリエンタルコンサルタンツ関西支社
TEL：06-6479-2309
管理技術者：窪田隼人★
　kubota-h@oriconsul.com
担当技術者：西井千佳★
　nishii-ck@oriconsul.com
　神原隆聖
　kanbara-r@oriconsul.com
　一木彩絵
ichiki-s@oriconsul.com
　石黒壮真
　ishiguro-s@oriconsul.com



　　





2 緊急時

彦根市　都市計画課　
担当：大原　氏
TEL：0749-30-6124
事故発生
㈱オリエンタルコンサルタンツ管理技術者：窪田隼人※
携帯：070-8713-2415
夜間（利活用実施時間外）、休日は市役所の守衛室
TEL：0749-22-1411
彦根市立病院
TEL:0749-22-6050
彦根警察署
TEL:0749-27-0110
彦根市消防本部消防署
TEL:0749-22-0654










※但し、緊急の対応が必要であり、管理技術者の現場立ち会い日以外（26・27日）は、
　以下に示す各日の現地総括への連絡も可
　
	日程
	現地総括
	携帯

	5月26日（水）
	神原 隆聖
	070-7783-4493

	5月27日（木）
	西井 千佳
	070-7473-2628



　
立ち合い者リスト	Comment by 窪田 隼人: 23,24,29夜,30,31の庁内にできれば2人（コンビニ前あたり、トイレ横EV前）配置してほしい（※検討してみるが難しい可能性が高いと伝えている。難しい場合は、市に相談すること。）
庁内は基本的に滞留禁止として、トイレを澄ましたら直ちに建物外に出るよう促してほしい（※庁舎入口に庁舎内はトイレ使用のみ可能だということが分かるラミネート看板を設置。）
29日は一度、16時45分に庁舎を閉めて来庁者を出してから再度開放する。
[image: ]

※事業者対応：事業者実施状況確認（場所誘導）、原則本部に駐在	Comment by 窪田 隼人: 市担当者の連絡先の共有は難しいが、土日に現場に立ち会う参加する市職員を決定して記載することは了承。リストを共有すること。
　巡回：アンケート聞き取り、巡回
　現地統括：状況に応じて対応
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

― 石黒／西井 西井／神原 神原・一木 一木・石黒 一木・石黒 石黒 神原・一木 神原・一木 一木・石黒

●（準備） ★（現地統括） ★（現地統括） ★（現地統括）

✕ ✕

★（現地統括）

9時頃から

★（現地統括） ★（現地統括） ★（現地統括）

✕

●18時から

（事業者対応）

●18時まで

（事業者対応）

✕ ✕

★（現地統括） ●（巡回）

✕ ✕ ✕

✕ ✕

●18時から

（事業者対応）

●（巡回） ★（現地統括）

✕ ✕

●（巡回） ●（巡回）

✕

✕ ✕ ✕

●９時頃から

（事業者対応）

●（事業者対応） ●（事業者対応）

✕

●（事業者対応） ●（事業者対応） ●（事業者対応）

●（準備）

●18時まで

（事業者対応）

✕ ✕

●９時頃から

（巡回）

●（巡回） ●（事業者対応）

✕ ✕

●９時から

（巡回）

▲（前泊） ●（巡回） ●（巡回） ●９時頃まで

✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

✕

〇（トイレ前） 〇（トイレ前）

✕ ✕ ✕ ✕ ✕

〇（トイレ前） 〇（トイレ前）

●（市ベンチ等移動）

✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

●（OC荷物搬入）

✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

●（OC荷物回収、市ベ

ンチ等返却）

7時～９時 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

９時～13時 ― 大林 ― ― ― ― ― 大原

13時～17時 ― 鎌足 石田 ― ― ― ― ― 村田

17時～21時 ― 近藤・大原 鎌足 ― ― ― ― 山田 ― 大林、辻、大原、村田

近藤

東田

嶋寺

佐々木

市

担

当

者

大林、辻、近藤、大

原、村田

西井

神原

一木

石黒

増田

５月



Instagram担当

窪田


