社会実験の概要

事業名称　　彦根市道路空間利活用社会実験

事業主体　　彦根市

株式会社オリエンタルコンサルタンツ

実施場所　　滋賀県彦根市元町　彦根市役所前

実施日時　　令和8年５月２３日（土）　　８：００～

令和８年５月３１日（日）　～２２：００頃まで

（土日２回を含む連続９日間で実施）

社会実験の目的

彦根市では、彦根駅周辺地区における更なる賑わいや活力を生む都市再生を図るための未来ビジョンとして、令和４年度に彦根市都市再生協議会において「ひこね共創ビジョン」を策定し、駅周辺の魅力の創出の取り組みを進めるため、エリアの玄関口となる彦根駅周辺、世界遺産登録を目指す彦根城周辺、城下に広がる夢京橋キャッスルロードや四番町スクエア周辺のウォーカブル推進を基本的な方針とし、官民連携型のプラットフォームいて推進体制の構築や取り組みの組成にあたっている。

ひこね共創ビジョンの中でも先導的な取り組みに位置づけられる（都）彦根停車場線の道路空間再編や利活用の方策については、社会実験を通して効果検証と交通影響の把握を行うとともに、社会

的周知を図りながら実現化に向けた各種調整や検討を進めていく必要がある。

彦根駅周辺におけるシンボル軸でもある（都）彦根市停車場線を対象として、車線減少等の交通規制を伴う道路空間利活用社会実験を実施し、道路空間の利活用による取り組みを試行しながら、効果検証、交通影響等の把握を行う調査、分析、検討を行うことを目的とする。

各警備ポストの業務内容

ポスト１　・・・　旭町西交差点西行きレーンの車線減少対応

ポスト２　・・・　旭町西交差点東行きレーンの車線復帰対応

ポスト３　・・・　旭町西交差点横断歩道での歩行者誘導

ポスト４　・・・　信用金庫前交差点での車両誘導及び

田中ビルPへの誘導　田中ビルP利用者であるか要確認

ポスト５　・・・　車両及び横断歩行者対応

ポスト６　・・・　田中ビルPへの誘導　田中ビルP利用者であるか要確認

ポスト７　・・・　市役所東側交差点での車両誘導及び

田中ビルPへの誘導　田中ビルP利用者であるか要確認

ポスト８　・・・　市役所東側交差点横断歩道での歩行者誘導

ポスト９　・・・　市役所東側交差点での車両及び歩行者誘導

ポスト１０　・・・　市役所前横断歩道にて歩行者誘導

ポスト１１　・・・　市役所からの出入り車両誘導（平日のみ）

土日はDSFにて封鎖し月曜日早朝に開放

金曜日１８時頃再度、封鎖を行う。

ポスト１２　・・・　ポスト１１と同様に平日のみ市役所出入りの誘導を行う。

ポスト１３　・・・　市役所西交差点での車両及び歩行者誘導

ポスト１４　・・・　護国神社前交差点での歩行者誘導

ポスト１５　・・・　左折レーン規制の管理、規制内の住民対応

※全ポスト、乱横断等を見かけた際は歩道・横断歩道利用の広報を行う

設営

２３日午前８時頃より(株)CSILeadスタッフが設営作業を実施する。

使用車両：４トン箱トラック×３台及びハイエース（予定）

４トン箱トラックが一台ずつ進入しDSFを路上へおろす。

作業は手おろしとなり、トラックが移動しながら作業行う。

上記作業と同時進行で反対側車線にて路面標示を書き換える作業を実施する。

護国神社前交差点から信用金庫前交差点までの200ｍ区間で作業を行う。

作業員2名程度が移動しながらテープを張りつけるので車線減少にて誘導を実施する。

撤去

31日18時ごろより(株)CSILeadスタッフが撤去作業を実施する。

なお

規制内の状況により撤去時間が前後する場合がある。

車道上のDSF及び土嚢・看板などは歩道側へ寄せた状態とし

設営と同じく4トン箱トラックを移動しながら積み込みを行う。

同時進行で反対車線の路面標示撤去も実施する。

夜間イベント

５月２３日　２４日　２９日　１８時～２１時頃まで

道路空間規制エリア内にてビアガーデンイベントを実施する。

飲酒後の歩行者が多数通行すると想定されるので

日勤以上に乱横断等に注意するとともに広報を厳密に行う事。

社会実験中のトラブル発生時は情報集約のため（株）CSILeadへ連絡を。

（株）CSILead 連絡先　： 大崎　070-8571-6240